Приложение № 1

к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики

«Об утверждении государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2021 годы»

Приложение № 1

к государственной целевой программе

«Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2023 годы

Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики,

требующих неотложного ремонта

| № | Программные мероприятия | Адрес | Сроки исполнения | Примерный объем финансирования(тысячи рублей) | Источник финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Тирасполь |
| 1. | Проведение ремонта мемориальных плит, ступеней и устройство козырька над общей памятной плитой на объекте – мемориальный комплекс Славы | Ул. 25 Октября,площадь Суворова | 2019 | 34,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрациягорода Тирасполя и города Днестровска |
| 2. | Ремонт постамента, косметический ремонт самолета (очистка, покраска) на объекте – памятник воинам-авиаторам в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Ул. Юности, 1 | 2019 | 21,0 | Местныйбюджет | Государственная администрациягорода Тирасполя и города Днестровска |
| 3. | Заделка щелей и осколов на постаменте и скульптуре, санитарная мойка от городской пыли объекта – памятник А. В. Суворову – основателю г. Тирасполя | Ул. 25 Октября, площадь Суворова | 2021 | 35,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрациягорода Тирасполя и города Днестровска |
| 4.  | Ремонт постамента объекта – памятникВ. И. Ленину – основателю советского государства | Ул. 25 Октября, 45 (перед зданием Правительства и Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики) | 2022 | 40,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрациягорода Тирасполя и города Днестровска |
|  | Итого,в том числе:а) республиканский бюджетб) местный бюджет |  |  | 130,0109,021,0 |  |  |
|  | Город Бендеры |
| 5. | Ремонт бетонной площадки перед мемориалом на объекте – мемориал революционной, боевой и трудовой Славы железнодорожников (в честь 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции) | Ул. Академика Федорова, 8 | 2020 | 31,2 | Республиканскийбюджет | Государственная администрациягорода Бендеры |
| 6. | Смена плиточного покрытия на объекте – памятник «Черный тюльпан» в память о бендерчанах, погибших в Афганистане | Площадь Героев | 2020 | 35,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация города Бендеры |
| 6,0 | Местныйбюджет |
| 7. | Благоустройство, содержание и сохранение исторического военно-мемориального комплекса – Бендерская крепость | Ул. Петра Панина, 2 | 2020 | 872,220 | Республиканскийбюджет | Государственная администрациягорода Бендеры |
| 2021 | 1 518,437 |
| 8. | Капитальный ремонт кровли объекта – здание железнодорожного вокзала «Бендеры-1» | Ул. Академика Федорова, 6 | 2022 | 1 307,563 | Республиканскийбюджет | Государственная администрациягорода Бендеры |
| 9. | Проектные работы, восстановление и реконструкция объектов – здание бывшей дачи врача Флеммера, в котором в 1919 году состоялась 2-я Бендерская подпольная партийная конференция, принявшая решение о проведении Бендерского вооруженного востания, смотровая башня  | Ул. Павлика Морозова, 25 | 2023 | 3 250,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрациягорода Бендеры |
| 10. | Проектные работы, восстановление и реконструкция объекта – мемориал Воинской Славы  | Площадь Героев | 2023 | 1 590,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрациягорода Бендеры |
|  | Итого,в том числе:а) республиканский бюджетб) местный бюджет |  |  | 8 610,428 604,426,0 |  |  |
| Слободзейский район и город Слободзея |
| 11. | Капитальный ремонт Лебединого дворца на объекте – государственный памятник-парк садово-паркового искусства им. Д. К. Родина | С. Чобручи,ул. Ленина | 2021 | 637,5 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзеи |
| 12. | Капитальный ремонт объекта – памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Г. Слободзея,ул. Фрунзе(центр города) | 2019 | 312,5 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзеи |
| 2020 | 637,5 |
| 13. | Ремонт бетонного покрытия на объекте – памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | С. Чобручи,ул. Ленина (территория Дома культуры) | 2020 | 862,5 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзеи |
|  | Итого, республиканский бюджет |  |  | 2 450,0 |  |  |
| Григориопольский район и город Григориополь |
| 14. | Ремонтно-восстановительная работа либо установка нового объекта на братской могиле: памятника, стелы, памятного знака на объекте – братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Пос. Карманово, ул. Полевая | 2020 | 480,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополя |
| 15. | Ремонт и реставрация скульптуры на объекте – братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, и памятник, олицетворяющий основные виды войск | С. Бутор,ул. Ленина(возле зданияДома культуры) | 2019 | 15,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрацияГригориопольского района и города Григориополя |
|  | Итого, республиканский бюджет |  |  | 495,0 |  |  |
| Дубоссарский район и город Дубоссары |
| 16. | Ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки на отдельных местах на объекте – памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Г. Дубоссары, микрорайон Лунга,ул. Свердлова, 145а | 2019 | 188,591 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 17. | Благоустройство и освещение объекта –памятник-стела, установленный в память о погибших защитниках города | Г. Дубоссары, микрорайон Б. Фонтан,ул. Буденного, 1 | 2020 | 158, 037 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 18. | Капитальный ремонт, благоустройство, установка мемориальных плит, освещение, устройство ограждения на объекте – памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | С. Цыбулевка,ул. Ленина(центр села) | 2019 | 181,221 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 2022 | 85,0 |
| 19. | Капитальный ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки на отдельных местах на объекте –памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов  | С. Гармацкое,ул. Победы(центр села) | 2020 | 206,789 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и городаДубоссары |
| 20. | Капитальный ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки на отдельных местах на объекте – памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | С. Койково,ул. Ленина(центр села, напротив Дома культуры) | 2020 | 87, 334 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 2022 | 85,0 |
| 21. | Капитальный ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки на отдельных местах на объекте – памятник на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | С. Дубово,ул. Мира, 2 | 2020 | 122,45 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 2022 | 95,0 |
| 22. | Капитальный ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки на отдельных местах на объектах – памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, «Скорбящая мать» | С. Дойбаны I,ул. Ленина(центр села) | 2019 | 136,443 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 23. | Капитальный ремонт скульптурной композиции на объекте – памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | С. Красный Виноградарь,ул. Проспект молодежный, 8 | 2019 | 35,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 2022 | 118,676 |
| 24. | Проектные работы по объекту – мемориал жертвам фашизма | Г. Дубоссары,ул. З.  Космо-демьянской, 22а | 2022 | 25,459 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
|  | Итого, республиканский бюджет |  |  | 1 525,0 |  |  |
| Рыбницкий район и город Рыбница |
| 25. | Капитальный ремонт на объекте – мемориал Славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Г. Рыбница,ул. Титова(у здания Михаило-Архангельского собора) | 2019 | 88,613 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбницы |
| 26. | Проектирование и производство работ по благоустройству туристического маршрута к объекту – башня ветров (памятник фельдмаршалу П. Х. Витгенштейну) | С. Строенцы,ул. П. Х. Вит-генштейна (виноградные террасы) | 2021 | 500,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбницы |
| 2022 | 301,387 |
| 27. | Капитальный ремонт на объекте – братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | С. Гидирим,центр села | 2019 | 480,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбницы |
|  | Итого, республиканский бюджет |  |  | 1 370,0 |  |  |
| Каменский район и город Каменка |
| 28. | Ремонтные работы на объекте – дом-музей Героя Советского Союза Ф. И. Жарчинского | С. Рашков,ул. Жарчинского, 27 | 2019 | 24,1 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Каменского района и города Каменки |
| 2020 | 30,9 |
| 2022 | 30,7 |
| 29. | Ремонтные работы на объекте – литературно-мемориальный музей Героя Советского Союза П. П. Вершигоры | С.  Севериновка, пер. Вершигоры, 26 | 2021 | 80,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Каменского района и города Каменки |
| 30. | Ремонтные работы на объекте – мемориальный дом-музей Героя Советского Союза И. С. Солтыса | С. Кузьмин,центр села | 2021 | 70,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Каменского района и города Каменки |
| 31. | Ремонтные работы на объекте – мемориальный дом-музей Героя Советского Союза И. Н. Коваля | Г. Каменка,ул. Кирова, 3-й переулок, 8 | 2019 | 14,3 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Каменского района и города Каменки |
|  | Итого, республиканский бюджет |  |  | 250,0 |  |  |
|  | ВСЕГО,в том числе:а) республиканский бюджетб) местный бюджет |  |  | 14 830,4214 803,4227,0 |  |  |